1. Phân loại 12 hạng mục

| Thứ tự | Hạng mục | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Cần tài khoản để xác định người mượn sách. |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | Cần có sách trong kho và cập nhật số lượng sách còn. |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Giúp độc giả tìm được sách muốn mượn. |
| 4 | Mượn sách online, giới hạn số sách | Must | Đây là chức năng chính của hệ thống. |
| 5 | Xem lịch sử mượn sách | Should | Giúp độc giả theo dõi sách đã mượn, nhưng có thể tra cứu thủ công. |
| 6 | Đặt trước sách khi hết, có thông báo | Should | Giúp độc giả đặt trước và biết khi nào có sách, nhưng chưa bắt buộc ở bản đầu. |
| 7 | Gia hạn mượn sách online | Should | Tiện lợi cho độc giả, nhưng có thể liên hệ thủ thư để gia hạn. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả | Should | Giúp tránh quên trả sách, nhưng độc giả vẫn có thể tự theo dõi hạn trả. |
| 9 | Đánh giá và bình luận sách | Could | Tăng tương tác nhưng không ảnh hưởng đến chức năng mượn sách chính. |
| 10 | Gợi ý sách theo sở thích | Could | Giúp tìm sách phù hợp hơn nhưng không cần thiết cho bản đầu. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Có thể hỏi thủ thư trực tiếp nên chưa cần làm trong Release 1. |
| 12 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't | Độc giả có thể dùng tài khoản riêng của thư viện nên chưa cần tích hợp. |

2. Product Backlog theo thứ tự ưu tiên

Must have: Mục 1 → 2 → 3 → 4.

Should have: Mục 9 → 5 → 7 → 8.

Could have: Mục 6 → 10.

Won't have (Release 1): Mục 11 → 12.

Thứ tự backlog đầy đủ từ 1 đến 12:

| Ưu tiên | Hạng mục | Nhóm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách | Must |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must |
| 4 | Mượn sách online, giới hạn số sách | Must |
| 5 | Xem lịch sử mượn sách | Should |
| 6 | Gia hạn mượn sách online | Should |
| 7 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả | Should |
| 8 | Đặt trước sách khi hết, có thông báo | Should |
| 9 | Đánh giá và bình luận sách | Could |
| 10 | Gợi ý sách theo sở thích | Could |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't |
| 12 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't |